Sistema de Gerenciamento e Controle de Estoque – LAB Motos

Bruno Silva Moreira, Daniel Silva de Oliveira, Davi Oliveira Parma Assunção, Felippe Salvo de Mendonça, Gabriel Max Ferreira Rodrigues, Igor Tiago Ribeiro Matos

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC MINAS)
Belo Horizonte – MG – Brasil

# Resumo

Este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema de controle de estoque para a oficina LAB Motos, gerida por Cristiano Domingues e localizada em Santa Luzia no bairro Adeodato. Atualmente, a gestão de peças e componentes é realizada por meio de planilhas manuais no Excel, o que gera inconsistências e ineficiências operacionais. A solução proposta, baseada em um banco de dados, visa automatizar as entradas e saídas de itens, reduzir falhas de registro, facilitar a reposição de peças e fornecer relatórios gerenciais para apoio à decisão. Como resultado, espera-se contribuir para a organização interna, a redução de perdas e a otimização do tempo dedicado às atividades administrativas.

# 1. Introdução

As oficinas mecânicas de pequeno porte, como a LAB Motos, desempenham função essencial na prestação de serviços à comunidade. No entanto, a gestão inadequada de estoques, frequentemente realizada de maneira manual, tende a comprometer sua eficiência e disponibilidade de peças. Nesse contexto, o projeto tem como objetivo desenvolver um sistema informatizado de controle de estoque para a oficina LAB Motos, substituindo os métodos manuais por uma ferramenta precisa e automatizada.

## 1.1 Objetivos geral e específicos

Objetivo Geral: Desenvolver um sistema de controle de estoque com base em banco de dados para a LAB Motos.

Objetivos Específicos:

• Modelar um banco de dados para registro de peças, fornecedores e movimentações;

• Implementar um protótipo funcional para cadastro, consulta e atualização de dados;

• Gerar relatórios gerenciais para identificação de rupturas e performance de fornecedores;

## 1.2 Justificativas

A iniciativa justifica-se pela carência de ferramentas acessíveis e adequadas à realidade de microempreendedores individuais (MEIs). A implantação de um sistema específico e de baixo custo pode eliminar inconsistências, aprimorar a gestão e servir como modelo replicável para negócios similares.

## 1.3 Público-alvo

O principal beneficiário é o proprietário da LAB Motos, Cristiano Domingues, e seus colaboradores. Secundariamente, a proposta destina-se a demais microempreendedores do setor que enfrentam desafios análogos de gestão.

## 1.4 Especificação do Projeto

Problema: Falta de controle preciso do estoque ou ineficiência, levando a atrasos, perdas financeiras e insatisfação dos clientes.

Solução: Desenvolvimento de um sistema web que centralize o gerenciamento de estoque, com funcionalidades de cadastro, movimentação e relatórios.

### Personas

#### Persona 1 – Cliente Final

Nome: Tiago Nélio

Idade: 38 anos

Profissão: Assistente Jurídico

Perfil: Usa a moto para trabalho e tarefas do dia a dia; não entende de mecânica; usa apenas apps básicos.

Objetivos: Resolver manutenções e compras de peças sem burocracia; ter confiança na oficina; usar serviços digitais rápidos.

Dores: Perder tempo em orçamentos presenciais; falta de clareza em preços/prazos; insegurança quanto à confiabilidade da oficina.

#### Persona 2 – Cliente Profissional

Nome: Cristiano Ronaldo Ribeiro Matos

Idade: 28 anos

Profissão: Motoboy (apps de entrega)

Perfil: Usa a moto diariamente para trabalhar; conhece o básico de mecânica; precisa de soluções rápidas e confiáveis.

Objetivos: Manter a moto em dia; contar com oficina rápida e confiável; comprar peças originais ou paralelas seguras.

Dores: Perder tempo em oficinas mal organizadas; gastar caro sem transparência; perder renda por falta da moto.

#### Persona 3 – Usuário Interno da Oficina

Nome: Carlos Henrique Souza

Idade: 41 anos

Profissão: Estoquista / Auxiliar de Oficina

Perfil: Experiência com organização de peças; prefere sistemas simples; conhece itens mais usados.

Objetivos: Manter estoque atualizado; reduzir erros de registro; ter relatórios simples para reposição.

Dores: Divergência entre estoque físico e sistema; falta de visibilidade de reposição; inventários manuais demorados.

### Histórias de Usuário

US-001 – Agendamento Online: Como cliente que usa a moto para trabalhar, quero agendar uma manutenção online, para não perder tempo indo até a oficina apenas para marcar horário.

US-002 – Orçamento Transparente: Como cliente que não entende de mecânica, quero receber orçamentos claros e detalhados, para confiar no serviço.

US-003 – Notificação de Conclusão: Como cliente com pouco tempo, quero ser avisado por WhatsApp quando a moto estiver pronta, para me organizar melhor.

US-004 – Status em Tempo Real: Como cliente ocupado, quero acompanhar o andamento da manutenção pelo app/site, para não precisar ligar para a oficina.

US-005 – Reagendamento Online: Como cliente com imprevistos, quero poder reagendar minha manutenção online, para não perder o horário.

US-006 – Confirmação de Agendamento: Como cliente que agendou online, quero receber confirmação automática com data e horário, para ter segurança.

US-007 – Avaliação do Serviço: Como cliente que realizou um serviço, quero avaliar a oficina e deixar comentário, para ajudar outros clientes.

US-008 – Controle de Estoque: Como dono da oficina, quero acompanhar o estoque em tempo real, para planejar reposições e evitar falta de peças.

US-009 – Relatórios Financeiros: Como gestor da oficina, quero gerar relatórios de vendas e serviços prestados, para apoiar decisões.

### Requisitos Funcionais (RF)

RF-001: O sistema deve permitir agendamento online.

RF-002: O sistema deve permitir acompanhar o andamento da manutenção em tempo real.

RF-003: O sistema deve disponibilizar avaliação de serviços pelos clientes.

RF-004: O sistema deve registrar entradas e saídas de peças no estoque.

RF-005: O sistema deve gerar relatórios financeiros de vendas e serviços.

RF-006: O sistema deve enviar notificações via WhatsApp para conclusão de serviço.

RF-007: O sistema deve enviar confirmação automática de agendamento.

RF-008: O sistema deve disponibilizar relatórios de movimentação e nível de estoque.

RF-009: O sistema deve permitir cadastro de clientes com informações básicas.

### Requisitos Não Funcionais (RNF)

RNF-001: Interface simples e intuitiva.

RNF-002: Sistema responsivo para PC, tablet e smartphone.

RNF-003: Garantir consistência entre estoque físico e registros.

RNF-004: Armazenar dados de forma segura.

RNF-005: Disponibilidade de 99% no horário comercial.

RNF-006: Histórico de alterações no estoque (auditabilidade).

RNF-007: Arquitetura modular para manutenção futura.

RNF-008: Compatibilidade com navegadores modernos.

RNF-009: Tempo de resposta até 2 segundos.

RNF-010: Suporte a hardware básico (PCs e celulares comuns).

### Planejamento Pessoal do Projeto

| Semana | Objetivo Principal | Atividade | Requisitos Envolvidos | Marco/Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levantamento de Requisitos | Reuniões com stakeholders, análise do processo atual e coleta de dados | Cliente, Gerente, Atendente, Estoquista | Documento de requisitos finalizado |
| 2 | Modelagem do Banco de Dados | Diagrama entidade-relacionamento, definição de tabelas e relacionamentos | Desenvolvedores, Gerente | Modelo lógico e físico do banco |
| 3 | Protótipo da Interface | Desenvolvimento de telas iniciais (login, cadastro, estoque) | Requisitos RF-001 a RF-004 | Protótipo navegável |
| 4 | Implementação do Backend | Criação das rotinas de cadastro, agendamento e controle de estoque | RF-004, RF-006, RF-007, RF-008 | APIs e integrações básicas |
| 5 | Integração Frontend + Backend | Conexão entre as telas e banco, testes de usabilidade | RF-001 a RF-009 | Versão beta funcional |
| 6 | Testes e Validações | Testes unitários, funcionais e validação com usuários internos | RNF-001 a RNF-010 | Relatório de testes |
| 7 | Ajustes Finais e Documentação | Correção de falhas, manual de uso, treinamento para a oficina | Cliente Final, Estoquista, Atendentes | Versão final + entrega oficial |

### Planejamento Pessoal do Projeto

| Papel / Função | Responsabilidades Principais | Integrantes Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| Gerente de Projeto | Coordenar atividades, acompanhar cronograma, alinhar com stakeholders | Bruno Silva Moreira |
| Analista de Requisitos | Levantar requisitos, entrevistar usuários, documentar processos | Daniel Silva de Oliveira |
| Desenvolvedor Backend | Implementar regras de negócio, banco de dados e APIs. | Davi Oliveira Parma Assunção |
| Desenvolvedor Frontend | Construir interfaces e integrações | Felippe Salvo de Mendonça |
| QA / Testes | Realizar testes funcionais, validar requisitos e qualidade | Gabriel Max Ferreira Rodrigues |
| Documentação e Suporte | Elaborar manuais de uso, auxiliar no treinamento da oficina | Igor Tiago Ribeiro Matos. |
| Cliente Parceiro | Validar entregas, fornecer feedback, participar dos testes | Cristiano Domingues (LAB Motos) |

# 2. Participantes do processo de negócio

Cliente Final: Solicita serviços, aprova orçamentos, realiza pagamento → Gera OS e movimenta estoque.

Mecânico: Executa serviços, diagnostica problemas, solicita peças, atualiza status da OS → Alimenta dados de serviços e peças usadas.

Atendente de Balcão: Interface com cliente, registra vendas, consulta estoque, emite notas fiscais → Atualiza inventário e movimenta caixa.

Estoquista: Recebe peças, confere, organiza e atualiza sistema → Mantém estoque atualizado.

Gerente / Dona: Define políticas, aprova compras, analisa relatórios → Usa dashboards para decisões estratégicas.

Fornecedor: Fornece peças e insumos, recebe pedidos, confirma envios → Integra disponibilidade de produtos ao sistema.

TI / Desenvolvedores: Criam e mantêm o sistema, corrigem bugs, garantem segurança → Base técnica para todo o funcionamento do sistema.